株式会社樫尾商店

勤怠管理システム　Phase1 スコープ確定書

作成日: 2026年4月30日　　版: 1.1（機能D確定）

# 確定状況サマリー

| 区分 | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 機能A | 打刻機能 | ✅ 確定済み |
| 機能B | 権限設計 | ✅ 確定済み |
| 計算ルール | 労働時間の計算ルール | ✅ 確定済み |
| 機能C | 勤怠一覧・修正画面 + 速報値 | ✅ 確定済み |
| 修正ルール | 修正ルール | ✅ 確定済み |
| 機能E | 従業員マスタ管理 | ✅ 確定済み |
| 機能D | 月次CSV出力 | ✅ 確定済み ←今回確定 |

# Phase1 ゴールと前提

## 最優先ゴール

✅ 現場の打刻をデジタル化する（紙・Excelからの脱却）

## 開発方針

- 開発期間: 3〜4ヶ月（じっくり作る）

- 導入順序: まず1店舗で試験運用 → 問題なければ3店舗展開

- 技術方式: Webアプリ（ブラウザで動く・インストール不要）

- 対応デバイス: スタッフのスマホ（メイン）＋既存のiPad（サブ）

## 設計の基本原則

- DBは最初から3店舗対応設計。運用は1店舗から段階的に拡大

- 打刻品質を最優先。月次出力は最低限のシンプルな形式で

- 運用でカバーできる機能は後回し。開発を打刻品質に集中させる

# 機能A: 打刻機能（確定）

## 打刻方式

- メイン: スタッフのスマホでQRコードを読み取って打刻

- サブ: 既存iPadのブラウザから打刻（QR読み取り不可時の緊急フォールバック）

- QRコード: 店舗ごとに1枚印刷して掲示（静的URL、貼り替え不要）

## 認証方式

- メールアドレス + パスワード（全ユーザー共通）

- パスワードリセット機能あり（メール送信方式）

- 店長が管理画面からスタッフの仮パスワードを発行・リセット可能

## 打刻の仕様

- 店舗特定: スマホはQRコード読み取りで自動特定 / iPadは店舗選択画面

- 従業員特定: ログイン済みのため自動特定（名前タップ不要）

- 打刻時刻: サーバ時刻基準（端末時計に依存しない）

- GPS記録: 打刻時に位置情報を裏で記録（警告・エラーは出さない）

- 複数店舗兼務者: 両方の店舗のQRで打刻可能

## 完了画面

- スマホ: 完了メッセージ表示 → OKを押して閉じる

- iPad: 完了メッセージを数秒表示 → 自動で打刻画面に戻る＋直前打刻内容を表示

## スタッフ向け機能

- 自分の打刻履歴確認画面（日付・出勤時刻・退勤時刻・勤務時間の一覧）

- 全所属店舗分の履歴を一覧で確認可能

# 機能B: 権限設計（確定）

## ロール構成

- オーナー（英理究さん・1名）: 全店舗対応の店長権限を兼務

- 店長（2〜3名）: 担当店舗のみ

- 社労士（1〜2名）: 全店舗閲覧専用

- スタッフ（10〜15名）: 自分のデータのみ

## 権限一覧

| 機能 | オーナー | 店長 | 社労士 | スタッフ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打刻 | 全店舗 | 担当店舗 | 全店舗 | 自分のみ |
| 勤怠閲覧 | 全店舗 | 担当店舗 | 全店舗 | 自分のみ |
| 勤怠修正 | 全店舗 | 担当店舗 | ❌ | ❌ |
| CSV出力 | 全店舗 | 担当店舗 | 全店舗 | ❌ |
| 従業員マスタ管理 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 時給閲覧 | 全店舗 | 担当店舗 | 全店舗 | ❌ |
| 時給直接変更 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 時給変更申請 | ✅ | 担当店舗 | ❌ | ❌ |
| 退職申請 | ✅ | 担当店舗 | ❌ | ❌ |
| 退職処理承認 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| アカウント管理 | 全員 | 担当店舗 | ❌ | ❌ |
| 日別ビュー | 全店舗 | 担当店舗 | 全店舗 | ❌ |
| 人別ビュー | 全店舗 | 担当店舗 | 全店舗 | ❌ |
| 横断ビュー | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 人件費速報（明細） | 全店舗 | 担当店舗 | ❌ | ❌ |
| 人件費速報（全店舗合計） | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 操作ログ閲覧 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| システム設定変更 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 交通費入力・編集【新規】 | 全店舗 | 担当店舗 | ❌ | ❌ |

## 社労士アカウントのセキュリティ設定

- ログイン操作ログを記録（いつ・何を見たか）

- セッション有効期限: 8時間でログアウト

- パスワード定期変更を運用レベルで促す

- アカウント作成・管理はオーナーが行う

# 労働時間の計算ルール（確定）

## 基本ルール

| 項目 | 確定内容 |
| --- | --- |
| 打刻種別 | 出勤・退勤の2打刻のみ（休憩打刻なし） |
| 記録単位 | 分単位の実打刻をそのまま保存 |
| 丸め処理 | システムは行わない（社労士が15分単位で処理） |
| 休憩差し引き | なし（勤務時間は最大6時間程度のため） |
| 営業日区切り | 05:00〜翌04:59を1営業日とする |
| 深夜時間帯 | 22:00〜翌04:59（設定変更可能） |
| 深夜割増率 | 25%（設定変更可能・有効期間付き） |
| 打刻時刻基準 | サーバ時刻基準（端末時計に依存しない） |
| 日またぎ処理 | 05:00またぎは未退勤エラーとして検知・手動修正 |
| 勤務時間計算 | 退勤時刻 − 出勤時刻（分単位） |
| 深夜時間計算 | 22:00〜翌04:59に該当する時間数（分単位） |
| 給与計算 | システムは行わない（社労士が担当） |

## 計算例（出勤 21:00 / 退勤 翌02:00）

- 勤務時間合計: 5時間00分

- 通常時間（21:00〜22:00）: 1時間00分

- 深夜時間（22:00〜翌02:00）: 4時間00分

- → システムはこの数字を記録するだけ。給与計算・割増計算は社労士が行う

## システム設定（オーナーのみ変更可）

| 設定項目 | 初期値 | 変更・備考 |
| --- | --- | --- |
| 給与締め日 | 毎月末日 | 変更可能 |
| 給与支払日 | 翌月20日 | 変更可能 |
| 深夜割増率 | 25% | 変更可能・有効期間付き |
| 深夜時間帯開始 | 22:00 | 変更可能・有効期間付き |
| 深夜時間帯終了 | 翌05:00 | 変更可能・有効期間付き |

# 機能C: 勤怠一覧・修正画面 + 速報値（確定）

## ビュー構成

| ビュー名 | 店長 | オーナー | 社労士 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日別ビュー | 担当店舗のみ | 全店舗 | 全店舗 |
| 人別ビュー | 担当店舗のみ | 全店舗 | 全店舗 |
| 横断ビュー（人別×店舗別） | ❌ | 全店舗 | 全店舗 |
| 人件費速報（従業員明細） | 担当店舗のみ | 全店舗 | ❌ |
| 人件費速報（全店舗合計） | ❌ | ✅ | ❌ |

## 未退勤エラーの表示

- 管理画面上部に常時表示（見落とし防止）

- エラー一覧から直接修正画面へ遷移できる

## 人件費速報の計算

- 計算式: 通常時間 × 時給 ＋ 深夜時間 × 時給 × 深夜割増率

- 交通費・社会保険・所得税は含まない

- 画面上に「速報値」と明記し、確定値との混同を防ぐ

- 時給・割増率ともに有効期間付きで管理（過去月も正確に計算）

## 修正ルール

修正できる項目と権限:

- 出勤時刻・退勤時刻: 店長・オーナーが修正可

- 店舗・従業員の変更: オーナーのみ

- レコード削除: オーナーのみ

- サーバ記録時刻（元の打刻時刻）: 誰も変更不可（証跡として永久保存）

修正履歴の記録:

- 修正者・修正日時・修正前の値・修正後の値・修正理由をすべて記録

- 修正理由は選択式（必須）＋自由入力

- 選択肢: 本人が打刻を忘れた / システムエラー / 誤打刻 / その他

## 月次締めワークフロー【更新】

| ステップ | 担当 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| STEP1 | 店長 | 当月データを確認（未退勤エラーゼロ・異常値なし） |
| STEP1.5【新規】 | 店長 | 当月の交通費を従業員ごとに入力 |
| STEP2 | 店長 | 「店舗締め」を実行 → 以降店長による修正不可、オーナーに通知 |
| STEP3 | オーナー | 横断ビューで全店舗を確認（必要に応じてロック解除・修正） |
| STEP4 | オーナー | 「最終承認」を実行 → 全データ完全ロック・CSV出力解放 |
| STEP5 | オーナー/店長 | CSV出力して社労士へ提出 |

# 機能D: 月次CSV出力（確定）【今回確定】

## 出力タイミング・権限

- 出力タイミング: STEP4「最終承認」完了後のみ出力可能

- オーナー: 全店舗

- 店長: 担当店舗のみ

- 社労士: 全店舗（閲覧専用）

- スタッフ: 出力不可

## ファイル名

kashio_kintal_YYYY年MM月.csv　　例: kashio_kintal_2026年4月.csv

## フォーマット

- 1行目: ヘッダー行（列名）

- 2行目以降: 従業員ごとの月次集計（1行＝1従業員）

- 最終行: 合計行

- 勤務のなかった店舗の時間・金額: 0.00 または空白で出力

## 列定義

| # | 列名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 従業員ID | システム内のID |
| 2 | 氏名 | 漢字氏名 |
| 3 | 酒店_通常h | 酒店での通常勤務時間（時間・小数） |
| 4 | 酒店_深夜h | 酒店での深夜勤務時間（時間・小数） |
| 5 | 酒店_通常時給 | 酒店での通常時給（円） |
| 6 | 酒店_深夜時給 | 酒店での深夜時給（円・通常×深夜割増率） |
| 7 | 酒店_給与 | 酒店分の給与小計（円） |
| 8 | 食堂_通常h | 食堂での通常勤務時間（時間・小数） |
| 9 | 食堂_深夜h | 食堂での深夜勤務時間（時間・小数） |
| 10 | 食堂_通常時給 | 食堂での通常時給（円） |
| 11 | 食堂_深夜時給 | 食堂での深夜時給（円） |
| 12 | 食堂_給与 | 食堂分の給与小計（円） |
| 13 | どんつき_通常h | どんつきでの通常勤務時間（時間・小数） |
| 14 | どんつき_深夜h | どんつきでの深夜勤務時間（時間・小数） |
| 15 | どんつき_通常時給 | どんつきでの通常時給（円） |
| 16 | どんつき_深夜時給 | どんつきでの深夜時給（円） |
| 17 | どんつき_給与 | どんつき分の給与小計（円） |
| 18 | 交通費 | 当月交通費（円） |
| 19 | 給与合計 | 全店舗給与合計＋交通費（円） |

## 交通費の管理仕様

- 月次締めワークフローのSTEP1.5で入力

- 入力できる人: 店長（担当店舗のみ）・オーナー（全店舗）

- 入力項目: 対象従業員・金額（円）・備考（任意）

- 締め後の修正: オーナーのみ可（ロック解除後）

- 入力がない場合: 0円で出力

- 現在の実態: 変動制（実費精算）、将来的に対象者が増える可能性あり

# 機能E: 従業員マスタ管理（確定）

## 管理項目

| 項目名 | 備考 | フェーズ |
| --- | --- | --- |
| 氏名 | 漢字・カナ | 必須 |
| よみがな | ソート・検索用 | 必須 |
| 所属店舗 | 複数設定可（兼務対応） | 必須 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート・社員 | 必須 |
| 時給 | 店舗×有効期間で管理 | 必須 |
| メールアドレス | ログイン用 | 必須 |
| 在籍状況 | 在籍中・退職済み（3段階） | 必須 |
| 入社日 |  | 必須 |
| 退職日 | 退職申請フローで設定 | Phase1 |
| 電話番号 | 緊急連絡用 | Phase1 |
| 生年月日 | 深夜勤務年齢確認用 | Phase1 |
| 担当ロール | スタッフ or 店長 | Phase1 |
| 住所 |  | Phase2以降 |
| 銀行口座 |  | Phase2以降 |
| 社会保険情報 |  | Phase2以降 |

## 退職者の3段階ステータス管理

- ステータス1 在籍中: 打刻可 / 一覧通常表示

- ステータス2 退職済み（給与計算中）: 打刻不可 / 一覧通常表示（「退職済み」バッジあり）

- ステータス3 退職済み（アーカイブ）: 打刻不可 / 一覧は「退職済みを表示」チェックで切替

- ステータス1→2: 退職予定日に自動移行

- ステータス2→3: 給与支払日の翌日 00:00 に自動移行

例: 4月末退職 → 5月1日にステータス2移行 → 5月21日00:00にステータス3移行（支払日が翌月20日の場合）

## 申請フロー（2種類）

時給変更申請:

- 店長が申請作成（対象・変更後時給・適用開始日・理由）

- オーナーが承認 → 指定日から新時給が有効（履歴に記録）

- オーナーが却下 → 却下理由を入力して店長に通知

退職申請:

- 店長が申請作成（対象・退職予定日・退職理由）

- 退職理由の選択肢: 本人都合 / 契約期間満了 / その他（自由入力）

- オーナーが承認 → 退職予定日に自動でステータス2移行

- オーナーが却下 → 却下理由を入力して店長に通知

## 時給管理の仕組み

- 管理単位: 従業員 × 店舗 × 有効期間

- 昇給・降給があった場合は新しい有効期間を追加（過去データは旧時給で計算）

- 時給変更履歴はすべて保存（申請・承認者・変更日も記録）

## その他

- 退職者の扱い: 論理削除（データは完全保存・法令上の保存義務対応）

- 初期データ登録: 英理究さんがDB直接投入（システム導入時の1回限り）

- 以降の追加・編集: 管理画面から操作

# 次のステップ

Phase1の全機能が確定しました。次は以下に着手できます。

| # | タスク |
| --- | --- |
| 1 | DB設計（テーブル定義・ER図） |
| 2 | 画面一覧の作成（ワイヤーフレーム） |
| 3 | 技術スタック・インフラ構成の決定 |
| 4 | 開発着手 |